Pasto, 3 de agosto de 2025

Boletín de prensa No. 279

Alcalde Nicolás Toro supervisó los avances en las obras de mitigación del túnel de Daza

El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, realizó una visita de inspección a las obras de mitigación que se adelantan en el túnel de Daza con el objetivo de verificar de primera mano el avance de los trabajos que buscan corregir las afectaciones estructurales que ha presentado esta importante vía en los últimos tiempos.

Durante el recorrido, el mandatario local destacó el papel estratégico del túnel como una variante clave para descongestionar el tráfico en la vía Panamericana. Asimismo, informó que los ingenieros responsables de la obra se han comprometido a entregar los trabajos en un plazo de 100 días, es decir para el mes de noviembre del presente año.

“La Administración Municipal está haciendo seguimiento permanente a esta intervención. Somos conscientes de la importancia de esta obra para la movilidad de Pasto y por eso exigimos que se cumplan los cronogramas establecidos con responsabilidad y compromiso”, señaló el alcalde Nicolás Toro.

Por su parte, el equipo técnico encargado del proyecto aseguró que se trabaja las 24 horas del día en jornadas dobles, con el objetivo de finalizar las labores en el menor tiempo posible. A su vez, hicieron un llamado a la ciudadanía a tener paciencia y comprensión, ya que estas intervenciones son fundamentales para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del túnel como corredor vial alterno.

"Estamos interviniendo una zona de 45 metros en donde estamos contrarrestando un problema de hundimiento. En este proceso laboran más de 100 personas para avanzar en el cronograma de trabajo. Tenemos un compromiso de entregar la obra el 1 de noviembre; para el 31 de diciembre entregaremos obras complementarias de impermeabilización del túnel", concluyó el director de Obra, ingeniero Clímaco Rocha.