Pasto, 24 de octubre de 2025

Boletín de prensa No. 392

Secretaría de Infraestructura avanza con la instalación de cubiertas en 7 polideportivos rurales

La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Infraestructura y Valorización, continúa con el proceso de instalación de cubiertas en los polideportivos de 7 corregimientos. Este proceso es acompañado y verificado por FondoPaz y la Agencia Nacional Inmobiliaria quienes son los ejecutores del contrato. Estas obras se enmarcan en el compromiso del alcalde Nicolás Toro de mejorar la infraestructura deportiva y recreativa en las zonas rurales de Pasto.

“La primera semana de noviembre esperamos la entrega de lo que corresponde a la cubierta de Buesaquillo y Jamondino como primer frente de trabajo. Informamos que las actividades tendrán una prórroga en tiempo hasta el mes de diciembre del 2025”, señaló la secretaria de Infraestructura, Jesika Ceballos.

De igual manera, la funcionaria precisó que se avanza en otros frentes de trabajo en los polideportivos rurales con la cimentación en su primera etapa como también con el montaje de la estructura metálica de las cubiertas deportivas.

Con este proyecto, la Alcaldía de Pasto busca brindar espacios de recreación y deporte con todas las garantías necesarias para la comunidad rural. Así mismo, se espera que la adecuación de los polideportivos brinde un desarrollo comunitario y social entre los sectores beneficiados.